- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация городского поселения Туманный

Кольского района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гп Туманный

от 07.06.2017                                                                                                            №  67

О внесении изменений в постановление от 21.11.2016 № 131 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района к работе в отопительный период

на 2017 год» (с изменениями от 28.03.2017 года № 33)

В целях обеспечение надежной и безаварийной работы систем жизнеобеспечения населения в отопительный период 2017/2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного    самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района к работе в отопительный период на 2017 год» и изложить её в новой редакции.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их финансирования могут подлежать корректировке в соответствии с бюджетом на текущий финансовый год.

3. Настоящие постановление вступает в силу с момента обнародования и размещения на официальном сайте муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района www.tumanadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста (финансиста) администрации городского поселения Туманный Кольского района Иванову А.И.

- Врио главы администрации

- гп Туманный Кольского района                                                              Е.А. Кожина

Приложение № 1

к постановлению администрации

гп Туманный Кольского района

от 07.06.2017 года № 67

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района к работе в отопительный период на 2017 год»

Паспорт

Муниципальная программа «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района к работе в отопительный период на 2017 год»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района к работе в отопительный период на 2017 год» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Мурманской области от 30.06.2008 года № 308-ПП (ред. от 07.11.2011) «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Мурманской области» |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения Туманный Кольского района |
| Разработчик программы | Администрация городского поселения Туманный Кольского района |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация городского поселения Туманный Кольского района |
| Цели и задачи программы | Повышение надёжности обеспечения коммунальными услугами населения муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района. Задачи: - Подготовка объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района к работе в отопительный период; |
| Перечень основных мероприятий программы | - Ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования 855,0 тыс. руб., в том числе: Год; Всего; Областной бюджет; Местный бюджет. 2017; 855,0; 780,3; 74,7. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность обеспечения коммунальными услугами населения городского поселения Туманный Кольского района за счет восстановления ветхих инженерных сетей и улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, за счет снижения объема ветхих сетей. |

- Характеристика проблем, решение которой осуществляется путем реализации Программы.

Капитальный ремонт заключается в систематических и своевременно проводимых работах на объектах и системах жизнеобеспечения, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, а также работах по устранению локальных повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающих в процессе эксплуатации объектов и систем жизнеобеспечения.

Учитывая сроки ввода в эксплуатацию объектов, в настоящее время исчерпан срок минимальной эффективной эксплуатации объектов и систем жизнеобеспечения.

Жилищно-коммунальная отрасль в течение многих лет финансировалась по остаточному принципу, что сделало ее убыточной и депрессивной. Предприятия отрасли не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, копившимся годами, основными из которых являются:

- высокий уровень морального и физического износа инженерной инфраструктуры коммунального комплекса;

- неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировки до потребителей;

- тарифы на предоставление коммунальных услуг ниже экономически обоснованных.

Анализ причин возникновения проблемы:

Объекты и системы жизнеобеспечения, несмотря на проводимую реформу, находятся в изношенном состоянии. Физический износ инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса составляет более 36,0%, что требует немедленной перекладки (замены) инженерных сетей, а также капитального ремонта объектов и систем жизнеобеспечения.

Работа жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период требует для снижения риска нарушения нормальной работы системы, предупреждения аварийных ситуаций проведения планово-предупредительных профилактических мероприятий, которые в осенне-зимний период либо затруднены, либо невозможны.

Тактическая цель:

Целью Программы является повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района. Для реализации цели Программы предполагается решение следующих задач:

- подготовка жилищно-коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период (сети, объекты жилищно-коммунального хозяйства);

Программа позволит обеспечить прозрачность расходования средств и повысить эффективность их использования.

- Цель и задачи программы:

Целью программы является повышение надёжности обеспечения коммунальными услугами населения муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района.

Задачи:

1. Подготовка объектов теплоснабжения муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района к работе в отопительный период.

| Наименование сетей | Общая протяженность (км) | Средний физический износ (%) | Необходимо заменить сетей, отслуживших нормативный срок (км) | Предстоит заменить сетей, в рамках реализации программы за 2017 год (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть теплоснабжения | 2,6 | 30 | 0,8 | 0,231 |

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы 2017 год.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить население муниципального образования городское поселение Туманный качественной водой и качественными жилищно-коммунальными услугами за счет замены ветхих сетей теплоснабжения.