# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация городского поселения Туманный

Кольского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гп Туманный

от 13.11.2017                                                                                                            №  120

О внесении изменений в постановление от 26.09.2014г. № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание, развитие и обслуживание сети автодорог общего пользования в г.п. Туманный Кольского района на

2012-2020 годы» (с изменениями от 13.11.2014г. № 136, от 27.03.2015 № 29, от 28.12.2015г. № 126, от 21.11.2016г. № 124, от 07.06.2017 № 65, от 07.09.2017 № 97)

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Содержание, развитие и обслуживание сети автодорог общего пользования в г.п. Туманный Кольского района на 2012-2020 годы» изменения и изложить ее в новой редакции (прилагается).

- Установить, что в ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их финансирования могут подлежать корректировке в соответствии с бюджетом на текущий финансовый год.

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте г.п. Туманный www. tumanadm.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

гп Туманный Кольского района                                                                    Н.И. Хватова

Приложение

к постановлению администрации

гп Туманный Кольского района

от 13.11.2017 года №  120

Муниципальная  программа

«Содержание, развитие и обслуживание сети автодорог общего пользования в г.п. Туманный Кольского района на 2012-2020 годы»

Паспорт программы

Наименование

Программы:                   Муниципальная программа «Содержание, развитие и обслуживание сети автодорог общего пользования г.п. Туманный Кольского района на 2012-2020 годы (далее – Программа)

Муниципальный заказчик

программы:                             Администрация г.п. Туманный  Кольского района

Разработчик

программы:                             Администрация г.п. Туманный  Кольского района

Основная цель-

Программы	Содействие экономическому и социальному развитию поселения, повышение уровня и качества жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики и населения поселка. Создание безопасных условий для круглогодичных грузо- и пассажироперевозок , организация разработки дислокации дорожных знаков на улично-дорожную сеть.

Основные задачи

Программы:                       Поддержание автодорог общего пользования и искусственных   сооружений на них, сохранение протяженности соответствующих  нормативным требованиям автодорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог

Срок реализации -               2012-2020 годы

Программы

Перечень

основных направлений и

мероприятия Программы  Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы

реализации, целевые индикаторы и показатели программы.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное

обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам,

источникам финансирования программы.

Раздел 4. Механизм реализации, организации управления

и контроль за ходом реализации программы.

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации программы

Система программных мероприятий

Приложение № 1 (Перечень автодорог общего пользования

местного значения в границах гп Туманный Кольского р-на).

Программа не содержит подпрограмм.

Мероприятия программы:

- мероприятия по содержанию муниципальных автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- мероприятия по капитальному ремонту муниципальных                              автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Исполнители Программы -     Администрация г.п. Туманный  Кольского района, автодорожное предприятие

Объемы и источники -        Объем финансирования программы составляет:

финансирования                 в 2012 году – 711,0 тыс. рублей

Программы                           в том числе:

областной бюджет – 604,4 тыс. рублей;

бюджета гп Туманный – 106,6 тыс. рублей.

в 2013 году – 762,4 тыс. рублей

в том числе:

областной бюджет – 648 тыс. рублей.

бюджет гп Туманный – 114,4  тыс. рублей.

в 2014 году – 780,4 тыс. рублей

в том числе:

бюджет гп Туманный – 780,4 тыс. рублей (из них: 34,4 на

погашение кредиторской задолженности по ремонту

автомобильных дорог общего пользования и дворовых

территорий городского поселения Туманный Кольского

района в 2013 году)

в 2015 году – 1 128,4 тыс. рублей

бюджет гп Туманный – 1 128,4 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом

периоде 2012-2020 годов, могут быть уточнены при

формировании проектов бюджетов городского поселения   на  2012-2020 годы

в 2016 году – 2197,8 тыс. рублей

бюджет гп Туманный – 2197,8 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом

периоде 2012-2020 годов, могут быть уточнены при

формировании проектов бюджетов городского поселения   на  2012-2020 годы

в 2017 году – 2 442,00 тыс. рублей

бюджет гп Туманный – 2 442,00 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом

периоде 2012-2020 годов, могут быть уточнены при

формировании проектов бюджетов городского поселения   на  2012-2020 годы

в 2018 году – 2 872,9 тыс. рублей

бюджет гп Туманный – 2 872,9 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом

периоде 2012-2020 годов, могут быть уточнены при

формировании проектов бюджетов городского поселения   на  2012-2020 годы

в 2019 году – 2 099,2 тыс. рублей

бюджет гп Туманный – 2 099,2 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом

периоде 2012-2020 годов, могут быть уточнены при

формировании проектов бюджетов городского поселения   на  2012-2020 годы

в 2020 году – 3 118,0 тыс. рублей

бюджет гп Туманный – 3 118,0 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом

периоде 2012-2020 годов, могут быть уточнены при

формировании проектов бюджетов городского поселения   на  2012-2020 годы

Ожидаемые конечные

результаты:                           Улучшение качества автодорог и транспортного  сообщения

Система организации             Контроль за ходом реализации программы  осуществляет

контроля за исполнением     администрация гп Туманный Кольского района

программы:

Раздел 1. Содержание

В связи с отсутствием паспортов на используемые при эксплуатации муниципальные автодороги нарушаются требования законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Также отсутствие проектно-сметной документации на муниципальные автодороги не позволяет провести работы по капитальному ремонту на участках автомобильных дорог, требующих первоочередного ремонта.

Т В настоящее время сеть автомобильных дорог общего пользования городского поселения Туманный еще не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня, так как часть дорог не имеет твердого покрытия, техническое состояние отдельных дорог по своим параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей интенсивности движения. Серьезной проблемой также является состояние в жилой застройке, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии вследствие недостаточных объемов финансирования.

Отклонения от требований ГОСТа являются основными причинами неудовлетворительного состояния дорог при ремонте:

- истечение сроков службы дорожных покрытий;

- наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- отсутствие должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна);

- ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств для выполнения капитального и текущего ремонтов поселковых дорог

С учетом большого объема работ и высокой капиталоемкости работ по ремонту дорог, дальнейшее развитие сети дорог общего пользования может осуществляться только на основе целевых программ с привлечением средств из регионального бюджета.

Раздел 2. Основные цели и задачи,

сроки и этапы реализации

Основной целью программы является содействие экономическому и социальному развитию городского поселения, повышение уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики и населения поселка;

-создание безопасных условий для круглогодичных грузо- и пассажироперевозок

- организация разработки дислокации дорожных знаков на улично-дорожную сеть.

- улучшение технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования;

- увеличение пропускной способности дорог общего пользования;

- обеспечение устойчивой транспортной связи по автомобильным дорогам общего пользования;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержание дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автодорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автодорог;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автодорог общего пользования местного значения за счет реконструкции автодорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автодорог, улучшением условий движения автотранспорта;

- приведение в нормативное состояние дорог общего пользования городского поселения;

- развитие инженерной инфраструктуры поселения;

- содействие экономическому развитию поселения за счет совершенствования улично-дорожной сети, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом;

- увеличение продолжительности жизни населения за счет сокращения числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшение транспортной доступности, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

- повышение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием по отношению к общей протяженности дорог общего пользования городского поселения Туманный;

- реализация механизма софинансирования работ по ремонту дорог из субсидий, предоставленных бюджетом Мурманской области на исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок реализации программы – 2012-2020 годы.

Раздел 3.Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение.

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1.      Мероприятия по содержанию автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автодорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2.      Мероприятия по ремонту автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков муниципальных автодорог общего пользования, на которых показатели их транспортно- эксплутационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплутационным показателям автодорог.

3.      Мероприятия по капитальному ремонту автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автодорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплутационного состояния соответствуют категории дороги.

Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и

контроль за ходом реализации Программы

Управление реализацией программы осуществляет муниципальный заказчик программы – Администрация г.п. Туманный Кольского района.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

Мероприятия программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком программы и исполнителями программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией гп Туманный Кольского района.

Исполнитель программы – Администрация гп Туманный Кольского района:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий программы;

Контроль за ходом реализации программы осуществляется в соответствии с Решением Совета депутатов от 30 октября 2015 года № 129 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Туманный Кольского района»

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Эффективность реализации программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети, автодорог местного значения относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в городском поселении, за счет строительства подъездов к населенному пункту по дорогам с твердым покрытием.

Реализация мероприятий программы позволит решить следующие задачи программы:

1. Поддержание муниципальных автодорог общего пользования и искусственных   сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

2. сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автодорог общего    пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Содержание, развитие и обслуживание

сети автодорог общего пользования

в г.п. Туманный Кольского района

на 2012-2020 годы»

Перечень автомобильных дорого общего пользования в границах городского поселения Туманный Кольского района

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения | Идентификационный номер автомобильной дороги | Основные характеристики объекта: площадь, протяженность и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автодорога по ул. Энергетиков | 47-205-ОП-МП-Н-001 | Проезд у дома №4 Длина 50. п.м. Ширина (средняя) 6 п.м. Площадь 300 кв.м. Проезд у дома №5 Длина 100. п.м. Ширина (средняя) 6 п.м. Площадь 600 кв.м. Проезд у дома №7 Длина 100. п.м. Ширина (средняя) 6 п.м. Площадь 600 кв.м. Проезд у дома №8 Длина 100. п.м. Ширина (средняя) 6 п.м. Площадь 600 кв.м. Проезд у дома №9 Длина 100. п.м. Ширина (средняя) 6 п.м. Площадь 600 кв.м. Проезд у пожарной части Длина 150. п.м. Ширина (средняя) 6 п.м. Площадь 900 кв.м. Проезд у МУК «Клуб» Длина 35. п.м. Ширина (средняя) 7 п.м. Площадь 245 кв.м. Проезд у ТЦ и почты Длина 250. п.м. Ширина (средняя) 6 п.м. Площадь 1500 кв.м. |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Содержание, развитие и обслуживание

сети автодорог общего пользования

в г.п. Туманный Кольского района

на 2012-2020 годы»

Перечень работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий городского поселения Туманный Кольского района

на 2012 год

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Объем работ | Финансирование (рубли) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Ремонт автодороги по ул.Энергетиков протяженностью 300 м | кв. м | 185,0 | 338513,52 | 59739,25 |
| 2. | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 7,8,9 по ул.Энергетиков | кв. м | 216,0 | 265873,36 | 46920,63 |
|  | Итого |  |  | 604386,88 | 106659,88 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Содержание, развитие и обслуживание

сети автодорог общего пользования

в г.п. Туманный Кольского района

на 2012-2020 годы»

Перечень работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий городского поселения Туманный Кольского района

на 2013 год

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Объем работ | Финансирование (рубли) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета предусмотренные программой | Средства местного бюджета |
| 1. | Ремонт автодороги по ул.Энергетиков протяженностью 20 м | кв. м | 110,0 | 179780 | 31763 |
| 2. | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 4,5 по ул.Энергетиков | кв. м | 274,0 | 468220,0 | 82637,0 |
|  | Итого |  |  | 648000,0 | 114400,0 |

| Приложение № 4 к муниципальной программе «Содержание, развитие и обслуживание сети автодорог общего пользования в г.п. Туманный Кольского района на 2012-2020 годы» Погашение кредиторской задолженности по ремонту автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий городского поселения Туманный Кольского района в 2013 году |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Вид работ | Основание для оплаты | Средства местного бюджета, рубли |  |
| 1 | - Автодорога по ул. Энергетиков протяженностью 20 м - Дворовая территория многоквартирных домов № 4,5 по ул. Энергетиков | Ремонт дорожного покрытия | Счет № 140 от 04.10.2013г., акт о приемке выполненных работ от 30.09.13г. №110 | 34 400,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 34 400,0 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Содержание, развитие и обслуживание

сети автодорог общего пользования

в г.п. Туманный Кольского района

на 2012-2020 годы»

Перечень работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий городского поселения Туманный Кольского района

на 2016 год

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Объем работ | Финансирование (рубли) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета предусмотренные программой | Средства из дорожного фонда |
| 1. | Ремонт дорожного покрытия: - на участке дороги от дома № 5 к дому № 9 (180 кв.м) - на участке дороги возле здания пожарной части (ПЧ-28) (80 кв.м) | кв. м | 260,0 | 0 | 97 099,70 |
|  | Итого |  |  | 0 | 97 099,70 |